Giai đoạn 0: Thiết lập Hệ thống & Nhân sự (Thực hiện bởi Admin)

- Tạo tài khoản: Admin tạo tài khoản cho toàn bộ nhân sự trong công ty.

bao gồm Admin-Manager-Empoyee

- Phân bổ phòng ban gốc: Mỗi Employee khi được tạo tài khoản sẽ được gắn vào một phòng ban cố định (Department) để quản lý về mặt hành chính (chấm công, lương thưởng).

Giai đoạn 1: Khởi tạo, Phân giao và Gom Team (Thực hiện bởi Admin)

- Nhận và Tạo Client:

  - Admin tiếp nhận thông tin từ khách hàng thực tế.

  - Trong hệ thống, Admin vào module Clients, tạo mới một Client với các thông tin cơ bản (Tên công ty, Người liên hệ, Email, Số điện thoại, Mã số thuế...).

- Tạo Job (Dự án/Hợp đồng):

  - Sau khi chốt thỏa thuận, Admin vào module Jobs, tạo một Job mới.

  - Admin liên kết (gắn) Job này với Client vừa tạo ở bước trên.

  - Nhập các thông tin tổng quan của Job: Tên Job, Mô tả yêu cầu, Deadline tổng, File đính kèm (hợp đồng, brief).

- Assign Job cho Manager:

  - Admin xác định tính chất của Job và chọn giao toàn bộ Job này cho 1 Manager chịu trách nhiệm chính (đóng vai trò là Quản lý dự án - Project Manager cho Job này).

- Phân bổ nhân sự vào Nhóm dự án (Bước cốt lõi):

  - Dựa trên yêu cầu chuyên môn của Job và tình trạng rảnh/bận (Workload) của toàn bộ nhân viên, Admin tiến hành chọn các Employee từ nhiều phòng ban khác nhau và Add (thêm) họ vào Job này. 
! phần này nên có cơ chế hiển thị xem nhân viên này đang làm bao nhiêu job . đang làm bao nhiêu task. Cần một cách nào đó biết Employee có phù hợp để thêm vào không

  - Lúc này, một "Project Team" tạm thời được thành lập và được giao cho Manager ở trên quản lý.

  - Hệ thống gửi thông báo (Notification/Email) đến Manager và các Employee vừa được phân công vào Job.

Giai đoạn 2: Lập kế hoạch và Phân việc (Thực hiện bởi Manager)

- Tiếp nhận Job & Team:

  - Manager đăng nhập, nhận được Job cùng danh sách "Project Team" mà Admin vừa chuẩn bị sẵn cho mình.

  - Manager xem xét các yêu cầu tổng quan từ Client để lên kế hoạch.

- Xé nhỏ Job thành Task:

  - Manager tạo các đầu việc cụ thể (Tasks) bên trong Job.

  - Mỗi Task sẽ có: Tên Task, Mô tả chi tiết, Deadline của riêng Task đó (phải trước Deadline tổng của Job).

- Assign Task cho Employee:

  - Khi Manager bấm chọn người thực hiện (Assignee) cho một Task, hệ thống chỉ hiển thị danh sách những Employee đã được Admin phân công vào Job này ở Giai đoạn 1.

  - Manager không thể nhìn thấy hay giao việc cho nhân viên ngoài luồng.

  - Manager chọn người phù hợp trong nhóm, hệ thống gửi thông báo cho Employee đó.

Giai đoạn 3: Thực thi và Báo cáo (Thực hiện bởi Employee)

- Nhận việc:

  - Employee đăng nhập và thấy Task xuất hiện trên bảng công việc (Kanban hoặc List view) của mình.

- Cập nhật tiến độ:

  - Employee kéo/thả trạng thái của Task (ví dụ: To-do → In Progress).

  - Trong quá trình làm việc, Employee có thể comment trao đổi, đính kèm file kết quả hoặc log số giờ làm việc (Timesheet) trực tiếp vào Task.

- Hoàn thành Task:

  - Khi làm xong, Employee chuyển trạng thái Task sang Review (Chờ duyệt) hoặc Done.

  - Hệ thống thông báo ngược lại cho Manager để kiểm tra.

Giai đoạn 4: Nghiệm thu và Đóng Job (Thực hiện bởi Manager và Admin)

- Nghiệm thu nội bộ:

  - Manager kiểm tra các Task do Employee nộp lên.

  - Nếu chưa đạt, Manager reject và note lại lỗi để Employee làm lại. Nếu đạt, Manager đánh dấu duyệt Task đó.

- Đóng Job:

  - Khi 100% Task bên trong Job hoàn thành, Manager chuyển trạng thái của Job sang Completed .

- Bàn giao cho Client:

  - Admin nhận thông báo Job đã hoàn tất, lấy kết quả cuối cùng gửi cho Client thực tế. – phần này ngoài hệ thống.

  - Admin đánh dấu đóng (Closed/Billed) Job trên hệ thống.

Vòng đời phân bổ và luân chuyển nhân sự trong dự án

2. Cơ chế hoàn thành và giải phóng tự động Khi Job đi đến giai đoạn cuối và Manager chuyển trạng thái Job sang Completed , hệ thống tự động giải phóng đưa tất cả nhân sự trở lại trạng thái Available (Rảnh rỗi) để sẵn sàng tiếp nhận các dự án mới từ các Manager khác. – nếu Manager có 2 job thì phải complete 2 job mới giải phóng

3. Luân chuyển nhân sự giữa chừng (Cơ chế Phase-out) Trong trường hợp phát sinh nhu cầu điều chuyển một nhân viên (ví dụ: Employee A) sang Job mới trước khi Job cũ hoàn thành, hệ thống không thực hiện việc xóa bỏ đột ngột mà kích hoạt Quy trình chuyển giao (Phase-out) nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu và không làm đứt gãy tiến độ công việc.

- Thiết lập trạng thái song song: Hệ thống cập nhật trạng thái của Employee A tại Job cũ thành Phase-out (Đang bàn giao), đồng thời thêm nhân viên này vào Job mới với trạng thái Active. Lúc này, giao diện tài khoản của Employee A hiển thị song song cả hai Job.

- Chốt chặn và khóa quyền ở Job cũ:

  - Manager cũ khi mở danh sách phân công sẽ thấy tên Employee A bị mờ (Disabled) kèm nhãn cảnh báo “Đang luân chuyển”, ngăn chặn việc giao thêm Task mới.

  - Các Task cũ đang nằm ở trạng thái To-do bị khóa nút chuyển đổi sang In Progress. Hệ thống tự động phát thông báo yêu cầu Manager cũ tiến hành phân công lại (Re-assign) các đầu việc này cho nhân sự khác trong team.

- Xử lý dứt điểm Task đang thực hiện: Employee A vẫn được quyền giữ lại và tiếp tục thao tác trên các Task đang ở trạng thái In Progress tại Job cũ cho đến khi hoàn tất bàn giao (Done hoặc Review).

- Hiển thị khối lượng công việc chéo: Tại Job mới, hệ thống tự động cảnh báo cho Manager mới biết rằng Employee A đang xử lý dứt điểm các Task tồn đọng từ Job cũ, giúp Manager cân đối lượng việc phù hợp, tránh gây tình trạng quá tải.

4. Giải phóng hoàn toàn (Auto-Release) Ngay khi Employee A hoàn thành xong Task In Progress cuối cùng ở Job cũ và được Manager cũ nghiệm thu, hệ thống tự động quét và tháo bỏ hoàn toàn trạng thái Phase-out. Nhân sự này chính thức rời khỏi Job cũ và chỉ còn phục vụ cho Job mới.